# 项目外包服务合同

合同编号：CTR-2024-00123
签订日期：2024-01-15
签订地点：上海市浦东新区

## 甲方（委托方）

公司名称：上海某某科技有限公司
统一社会信用代码：91310000XXXXXXXX01
地址：上海市浦东新区张江高科技园区XXX号
联系人：张三
电话：021-12345678

## 乙方（服务方）

公司名称：insigma软件有限公司
统一社会信用代码：91330000XXXXXXXX02
地址：杭州市滨江区长河路XXX号
联系人：李四
电话：0571-87654321

## 第一条 项目概述

1.1 项目名称：智能合同管理系统开发项目
1.2 项目描述：乙方为甲方开发一套智能合同全生命周期管理系统（i-CLMS），包括合同上传、智能解析、工作流审批、财务管理、交付跟踪等功能模块。
1.3 项目目标：通过智能化手段提升甲方合同管理效率，实现合同数据的数字化和智能化管理。

## 第二条 合同金额与付款方式

2.1 合同总价：本合同总金额为人民币壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00元）
2.2 含税金额：¥1,200,000.00元（含增值税）
2.3 不含税金额：¥1,132,075.47元
2.4 税率：6%（增值税一般纳税人）
2.5 币种：人民币（CNY）
2.6 付款方式：银行转账

## 第三条 付款条件与里程碑

甲方按照以下里程碑向乙方支付项目款项：

里程碑1：合同签订
  交付物：合同签署完成
  付款金额：¥360,000.00元（30%）
  计划完成日期：2024-01-20

里程碑2：需求确认与设计完成
  交付物：需求规格说明书、系统设计文档、数据库设计文档
  付款金额：¥240,000.00元（20%）
  计划完成日期：2024-03-15

里程碑3：开发完成与测试通过
  交付物：系统源代码、测试报告、用户手册
  付款金额：¥360,000.00元（30%）
  计划完成日期：2024-06-30

里程碑4：上线验收合格
  交付物：系统部署完成、验收报告、培训完成
  付款金额：¥180,000.00元（15%）
  计划完成日期：2024-08-15

里程碑5：质保期满
  交付物：质保服务完成、系统稳定运行
  付款金额：¥60,000.00元（5%）
  计划完成日期：2025-02-15

## 第四条 合同期限

4.1 合同签订日期：2024年1月15日
4.2 合同生效日期：2024年1月20日
4.3 项目交付期限：2024年8月15日
4.4 质保期：自验收合格之日起12个月，至2025年8月15日
4.5 合同有效期：自2024年1月20日至2025年8月15日
4.6 合同期限：共19个月

## 第五条 交付标准与验收

5.1 交付物清单：
  - 完整的系统源代码（包含前端、后端、数据库脚本）
  - 系统部署文档
  - 用户操作手册
  - 系统管理员手册
  - 测试报告及用例
  - 需求规格说明书
  - 系统设计文档
  - API接口文档

5.2 验收标准：
  - 系统功能符合需求规格说明书
  - 系统性能满足设计指标
  - 通过甲方组织的UAT测试
  - 文档齐全、准确

5.3 验收流程：
  甲方应在收到交付物后15个工作日内完成验收。验收通过后3个工作日内签署验收报告。

## 第六条 其他条款

6.1 销售负责人：王经理
6.2 所属行业：信息技术服务业
6.3 合同份数：本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
6.4 争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

## 第七条 保密条款

7.1 双方对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。
7.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、使用或允许第三方使用对方的商业秘密。
7.3 保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年内有效。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代表（签字）： | 法定代表人/授权代表（签字）： |
| 日期：2024年1月15日 | 日期：2024年1月15日 |