合同编号：

# 技术开发（委托）合同

# 项目名称：  数智接访平台系统

# 委托方（甲方）： 上海聚微计算机技术有限公司

受托方(乙方):深圳市网新新思软件有限公司

# 签订时间：  2022年8月2日

# 签订地点：  深圳市南山区

# 有效期限：2022年8月2日至2023年8月1日

# 中华人民共和国科学技术部印制

# 填 写 说 明

- 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）

合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

- 本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新

产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开

发合同。

- 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，

在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受

托人。

- 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合

同的组成部分。

- 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注

明“无”等字样。

# 技术开发（委托）合同

# 委托方（甲方）：  上海聚微计算机技术有限公司

住  所  地：上海市浦东新区沪南公路8666弄2号4楼

法定代表人： 赵文杰

项目联系人： 李佳佳

联系方式：13524649615

通讯地址： 上海市徐汇区漕宝路66号B座2708室

电    话： 021-52370643  传    真： 021-52370643

电子信箱： lijiajia@softanywhere.com

受托方(乙方):     深圳市网新新思软件有限公司

法定代表人：   章英海

项目联系人：      施春峰

联系方式:       13794494925

通讯地址：   深圳市南山区科技园中山大学产学研大楼9层

电子信箱：        hans_shi@bis.com.cn

本合同甲方委托乙方研究开发   数智接访平台系统   项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  本合同研究开发项目的要求如下：

1．技术目标：乙方为甲方研发“数智接访平台系统”。

2．技术内容：“数智接访平台系统”是对信访系统运用的拓展，有利于实现“数据多走路、让群众少跑腿”,大幅提升信访办理的规范化、智能化水平。推动信访问题治理现代化、法治化,以控申接待“小窗口”撬动社会“大治理”,助推国家治理体系和治理能力现代化。数智接访辅助管理系统有效解决了“怕接访”难题,让接访工作更加规范化、法治化、透明化，大幅提升智能接访能力和化解矛盾水平，推进信访积案化解,全面提升人民群众在信访办理中的获得感、幸福感、安全感，并有效提升信访工作能力和水平。

“数智接访平台系统”包括以下内容：

- 接访预处理子系统 接访预处理子系统是数智接访辅助管理系统的前道，既是接访服务的入口，又是安全管理的入口。主要完成身份识别和信访预登记两个任务，接访预处理子系统使用了自助业务预受理终端和人像识别设备提升预处理效率和来访人的感受。

- 接访调度子系统 接访调度子系统是数智接访辅助管理系统的作业计划和调度中心，承担的接访人员排班和来访人员评估及接访安排的功能。由接访排班和智能接访匹配两大模块组成，接访排班实现接访人员的安排，智能接访匹配实现来访人员的评估并按照策略安排接访，可以实现接访效率、满工率和接访质量的提升。

- 智能接访子系统 智能接访子系统是数智接访辅助管理系统的中道，是数智接访主流程，包括调阅信访人画像、信访人预警、接访同录、接访办理、接访评价五个步骤，应用了接访音视频双向录制设备、满意度评价器、高拍仪等设备，优化了工作机制，创新了工作模式，完成了接访业务的全流程跟踪管理。

- 接访结果评价子系统 接访结果评价子系统是数智接访辅助管理系统的后道，实现了数字化智能接访的事后评价，包括信访人评价和接访工作评价两个功能，实现了对来访人的风险及处理评估，以及对接访人员的接访质效评估，方便进一步提高接访质量。

- 访情分析子系统 访情分析子系统是数智接访辅助管理系统的专项分析系统，实现从访情视角的综合分析，从信访人画像、接访分析报告角度进行分析，并据此进行来访人员风险分析和应对策略的规则修正，是不断提升接访风险管控能力和接访服务质效的有力工具。

- 接访分析子系统 接访分析子系统是数智接访辅助管理系统的专项分析系统，实现从接访工作视角的综合分析，主要实现接访、接访考评双视角的考评，力图形成基于接访现场实际情况的分析考核能力。

- 业务指标管理子系统 业务指标管理子系统是数智接访辅助管理系统实现指标定义和自动计算的后台管理支撑系统，实现对100余个关键业务指标的定义、计算、存储和数据消费服务能力，是各业务操作、流程管理、统计分析、报表报告的重要支撑和数据性能保障系统。

- 定时任务子系统 定时任务子系统是数智接访辅助管理系统实现任务管理和运行调度的后台管理支撑系统，数智接访辅助管理系统所有后台任务都由定时任务子系统进行管理。

- 录音录像管理子系统 录音录像管理子系统是数智接访辅助管理系统对系统中所有录音录像信息进行管理的后台管理支撑系统，录音录像管理子系统包括录音录像同步、录音录像存储管理、视频索引化、视频检索、视频播放等能力，提供从音视频信息的采集、管理到治理和应用的完整服务。

- 人像识别子系统 人像识别子系统是数智接访辅助管理系统根据人的脸部特征信息进行身份识别的后台管理支撑系统，通过视频点位管理、人像库管理、照片管理和图片比对能力，实现人证比对、信访人识别等能力，并对接摄像头、接访音视频双向录制设备、自助业务预受理终端等数智设备，提供多终端的应用服务。

- 网上信访2.0对接 实现数智接访辅助管理系统与信访2.0的数据接口管理。主要包括信访数据调用接口、文件调用接口、界面调用调用接口、用户信息调用接口。

- 硬件集成 实现数智接访辅助管理系统与硬件系统间的对接。包括状态监测、服务调用、数据通讯、日志管理等，并按照业务流程与硬件进行业务处理长流程的整合对接。涉及设备对接包括自助业务预受理终端对接、接访音视频双录设备对接、摄像机对接、满意度评价器对接。

3．技术方法和路线：基于Java语言平台，后台采用微服务可伸缩框架，前台采用Javascript技术，能够Docker部署在私有云架构里。

第二条  乙方应在本合同生效后 3 日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

# 1.  项目开发交付排期表 和 里程碑计划   ；

# 2.  人员资源安排计划                   ；

# 3.  测试计划                           ；

# 4.  运行支持计划                       。

第三条  乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1. 合同签订后的5日内，完成系统方案建设报告   ；

2. 系统方案报告完成后3个月内，完成系统开发工作；

3. 系统开发完成后的15天内，完成系统测试，并实施部署，预备甲方验收。

第四条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

# 1．技术资料清单：提供项目相关的资料                   。

# 2．提供时间和方式：项目启动后不定期，邮件文书方式    。

# 3．其他协作事项：                                       。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理： 乙方开发的整套技术资料应交付给甲方。

第五条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1．本合同总价（含税价）为 人民币1,560,000元（大写壹佰伍拾陆万元整）。其中：合同总额包括：

（1）研究开发经费和报酬                         ；

（2）软件许可著作权费                           ；

（3）软件许可使用费                             ；

（4）软件介质以及与软件许可使用相关的技术资料及文档的费用；

（5）乙方根据本合同应承担的服务费用，以及本合同附件所涉及的其他技术服务费用和培训费用；

（6） 乙方应承担的运保费，即软件介质自乙方至甲方指定现场运输费及保险费；

（7）甲方就乙方履行本合同事宜所应支付的其他全部费用及税费。

2. 研究开发经费和报酬由甲方分期（一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）第一期支付：本合同生效后2个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，即¥468,000(人民币肆拾陆万捌仟元整)；

（2）第二期支付：原型系统开发完成后，阶段验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，即¥468,000(人民币肆拾陆万捌仟元整)；

（3）第三期支付：系统上线后，阶段验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，即¥468,000(人民币肆拾陆万捌仟元整)；

（4）第四期支付：系统正常运行2个月后，甲方向乙方支付余款，即¥156,000(人民币壹拾伍万陆仟元整)；

（5）每次付款前乙方需要为甲方提供 6%的技术服务类增值税专用发票。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

抬头：深圳市网新新思软件有限公司

税号：91440300594346462P

单位地址：深圳市南山区粤海街道粤兴四道1号中山大学深圳产学研大楼第九层901-912房

电话号码：0755-86612200

开户银行：江苏银行深圳罗湖支行

银行账户：19250188000078864

第六条 本合同的研究开发经费由乙方以 投入研发工作 的方式使用。甲方有权以  无   的方式检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

第七条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第八条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。但有下列情况之一的，乙方可以不经甲方同意，将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担：

# 1．  无                                                 ；

# 2．                                                     ；

# 3．                                                     ；

# 4．                                                     。

乙方可以转让研究开发工作的具体内容包括：  无   。

第九条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失： 完全由乙方原因造成损失的，乙方退还甲方已支付的所有款项；双方原因造成损失的，按各自过错共同承担相应责任；其他原因造成损失的，由双方另行协商。

双方确定，本合同项目的技术风险按  无  的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。

认定技术风险的基本条件是：

# 1．本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

# 2．乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在 10  日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第十条  在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在  3  日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

# 1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 双方为本项目接触

和执行过程中涉及到的业务和技术秘密；双方约定的秘密事项及相关文件。

2．涉密人员范围:  所有能够接触到保密内容的人员  。

3．保密期限：从本合同生效之日起，至验收通过之日后3年。

4．泄密责任：甲方应承担因泄密而导致乙方的所有损失。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 双方为本项目接触和执行过程中涉及到的业务和技术秘密；本合同执行过程中产生的成果；双方约定的秘密事项及相关文件。

2．涉密人员范围:  所有能够接触到保密内容的人员。

3．保密期限：从本合同生效之日起，至最后一次验收通过之日后3年。

4．泄密责任：乙方应承担因泄密而导致甲方的所有损失。

第十二条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1. 研究开发成果交付的形式及数量：提交数智接访平台系统的源代码，并配合部署在甲方的服务器环境上。

2．研究开发成果交付的时间及地点：2022年11月30日前，甲方项目所在地交付。

第十三条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收： 按照双方确定的需求文档提供的功能列表验收功能；

由甲方乙方共同进行 用户验收测试 进行技术服务工作成果的验收。 验收地点为甲方项目所在地。验收测试过程中没有发现致命缺陷（见注1）和重大缺陷（见注2），视为验收测试通过。乙方有义务在产品上线前修复验收测试过程中发现的所有缺陷，并提交给甲方重新测试。乙方需要根据甲乙双方协定的性能要求指标出具性能测试报告，以达到系统性能需求，如性能测试未达标，乙方有义务对系统进行性能调优以达到系统性能要求。

（注1）	致命缺陷：表现为主流程无法跑通，系统无法运行，崩溃或严重资源不足，应用模块无法启动或异常退出，主要功能模块无法使用。

（注2）	重大缺陷：表现为影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性。

第十四条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何

第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当  承担因其交付给甲方的研究开发成果侵犯第三人权利而给甲方造成的相关损失。

第十五条  双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相

关知识产权权利归属，按下列第  1   种方式处理：

# 1．     甲     （甲、乙、双）方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下： 归属甲方所有 。

2．按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

## （1）技术秘密的使用权：     无

## （2）技术秘密的转让权：       无

## （3）相关利益的分配办法：       无

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：   无

第十六条  乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十七条  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条  乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归  乙  （甲、乙、双）方所有。

第十九条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1．技术服务和指导内容：

（a）乙方负责对甲方进行系统的使用培训；

（b）乙方对产品上线后进行免费维护（免费维护包括修复该项目产品出现的 Bug 等，不包含产品运维和新功能的开发。），维护期为 12 个月，从产品上线日期算起。

2．地点和方式：（a）乙方为甲方进行产品使用培训；（b）乙方远程进行产品维护。乙方在接到甲方电话、信函、传真、电子邮件等方式提出关于许可范围内软件服务请求后，在 24 小时之内给与响应并协商安排技术服务内容：如果属于严重 Bug 影响正常系统运行的，乙方将于确认后的 2 个工作日内修复；对于非严重 Bug，乙方将于确认后的 4 个工作日修复。

3．费用及支付方式： 在乙方为甲方交付系统期间，乙方承担交付验收期间的现场部署、调试和培训等出差费用，出差人工成本原则上不超过 20 人天。

第二十条  违约金或者损失赔偿额的计算方法：

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定，承担违约责任。

- 如出现以下情况，甲方有权解除本合同并要求乙方按照，合同约定总价进行 2 倍赔偿承担甲方损失。（1）乙方提供的软件许可使用权限、数量、范围、期限等与本合同及附件不符， 或软件介质存在瑕疵且穷尽一切手段也无法正常使用。 （2）未按合同约定期限交付给甲方使用。

- 如因甲方原因单方面解除合同，则甲方应向乙方支付合同约定总价20%为限的违约金。

- 由于乙方原因使得初验（含再次初验）、试运行（含顺延和重新计算的试运行期）、终验（含再次终验）、保修期等任一阶段工作延误的，乙方应就该等延误向甲方承担违约责任。每延迟一天，乙方应当支付合同总价的 1‰的违约金。

- 保修期内，如乙方未能按本合同第十九条第二款之规定及时提供服务，除本合同规定的不可抗力原因外，每迟延一次，乙方应当支付合同总价的 1‰的违约金。

- 对于乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权从应支付乙方的款项中扣除。如乙方对前述扣款事项有异议，应在接到甲方通知后五日内提出。

- 如甲方依据本合同约定解除合同的，则乙方除应当依据本合同约定承担违约 责任或赔偿责任（包括支付违约金、赔偿甲方由此遭受的损失等）外，乙方并应退还 甲方已支付的全部款项及自付款之日起至返还之日止的中国人民银行同期贷款利息。

- 除非甲方解除合同，否则，乙方承担违约责任并不免除其继续履行合同的责任。

第二十一条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的

研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进

步特征的新的技术成果及其权利归属，由  甲   （甲、乙、双）方享有。具体相关利益的分配办法如下： 归甲方所有 。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归   乙   （甲、乙、双）方所有。具体相关利益的分配办法如下： 无  。

第二十二条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定  李佳佳  为甲方项目联系人，乙方指定 施春峰  为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．甲方联系人负责提供乙方所需的相关技术资料及便利的工作条件。

2．乙方联系人负责项目开展的各项联络工作以及组织项目调研、实施等事宜。

3．

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十三条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1．因发生不可抗力或技术风险；

2．双方经协商一致认为本合同的履行为不必要或不可能时可签订补充协议终止本合同。

3．

第二十四条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第   2   种方式处理：

# 1．提交                            仲裁委员会仲裁；

# 2．依法向人民法院起诉，约定 原告住所地 人民法院管辖。

第二十五条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

# 1．     无

# 2．

# 3．

# 4．

# 5．

第二十六条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以 无  方式确认后，为本合同的组成部分：

# 1．技术背景资料：        无                               ；

# 2．可行性论证报告：       无                             ；

# 3．技术评价报告：           无                           ；

# 4．技术标准和规范：           无                         ；

# 5．原始设计和工艺文件：         无                       ；

# 6．其他：                         无                     。

第二十七条  双方约定本合同其他相关事项为： 1. 双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

2. 合同有效部分包括：双方所签署的合同正文、所有附件、所有补充文件，以及双方在合同履行中所签署、确认的其他与双方权利义务相关的所有书面材料、技术文档等。

第二十八条  本合同一式  4  份，甲乙双方各执  2  份，具有同等法律效力。

第二十九条  本合同经双方签字盖章后生效。

| 甲方（委托人） 委 托 人 甲 方 | 名称(或姓名) | 上海聚微计算机技术有限公司（签章） |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签章） |  |  |  |
|  | 住所 （通讯地址） | 上海市徐汇区漕宝路66号B座2708室 | 邮政 编码 | 200233 |  |
|  | 电话 | 021-52370643 |  |  |  |
|  | 开户银行 | 招商银行上海分行静安寺支行 |  |  |  |
|  | 帐号 | 214583195610001 |  |  |  |
| 乙方（受托人） 受托人 | 名称(或姓名) | 深圳市网新新思软件有限公司(签章) |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
|  | 法定代表人 | 章英海(签章) |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签章) |  |  |  |
|  | 住所 （通讯地址） | 深圳市南山区科技园中山大学产学研大楼9层 | 邮政 编码 | 518000 |  |
|  | 电话 | 0755 86612200 |  |  |  |
|  | 开户银行 | 江苏银行深圳罗湖支行 |  |  |  |
|  | 帐号 | 19250188000078864 |  |  |  |

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

# 1．申请登记人：

# 2．登记材料：（1）

（2）

（3）

# 3．合同类型：

# 4．合同交易额：

# 5．技术交易额：

技术合同登记机构（印章）

经办人：

年    月    日